UDVIKLINGSOPLÆG

Tirsdag kl. 10-appen

En digital procesapp til strategisk skoleledelse

Strategiskskole.dk Thomas Kjerstein • thomas@strategiskskole.dk • +45 61 65 73 65 April 2026 ¦ Version 1.0

# 1. Baggrund og formål

Strategiskskole.dk er en konsulentvirksomhed, der hjælper skoleledere, ledelsesteam og bestyrelser med at omsætte strategi til hverdagspraksis. Virksomheden er under national lancering i 2026.

Kernemodellen hedder Tirsdag kl. 10-modellen®. Den er bygget op om et enkelt prøvespørgsmål:

„Can vi se strategien i det, der sker tirsdag kl. 10?‟ Dette spørgsmål er omdrejningspunktet for alt arbejde i modellen — og dermed i appen.

I dag findes der et statisk digitalt forløb på strategiskskole.dk/forloeb, der guider brugere igennem proceskortene. Ønsket er at bygge en fuldt funktionel, multi-tenant PWA-app, der erstatter og udvider dette forløb med datapersistens, rollebaseret adgang og struktureret beslutningsstøtte.

Appen skal ikke bare digitalisere kortene — den skal understøtte hele den strategiske proces fra spejling til forankring, på tværs af tre ledelsesniveauer, i en skole som organisatorisk enhed.

# 2. Tirsdag kl. 10-modellen® — de seks trin

Modellen er cirkulær og iterativ. Forankring fører tilbage til Spejling. Uklarhed er den største kilde til mistrivsel i ledelse. Ledelse er design af rammer.

| Trin | Navn | Centralt spørgsmål |
| --- | --- | --- |
| Trin 01 | Spejling | Hvad er det vi egentlig står i? |
| Trin 02 | Klarhed | Hvad er problemet bag problemet? |
| Trin 03 | Valg | Hvad vælger vi — og hvad vælger vi fra? |
| Trin 04 | Struktur | Hvordan organiserer vi os? |
| Trin 05 | Kernen | Kan vi se det i praksis tirsdag kl. 10? |
| Trin 06 | Forankring | Hvordan holder vi det levende? |

Hvert trin har ét proceskort pr. rolle. 6 trin × 3 roller = 18 kort i alt for ét forløb. Kortene er appens UX-motor.

# 3. De tre brugerroller

Appen arbejder med samme model og samme forløb for alle tre niveauer — men med hvert sit perspektiv, sit kortindhold og sit delingsniveau.

| Skoleleder Individuelt niveau | Ledelsesteam Teamniveau | Bestyrelse Bestyrelsesniveau |
| --- | --- | --- |
| Personlig strategisk refleksion og beslutningsrum. Hvad er min rolle i at skabe retning? Privat noterum, personlig progression, forberedelse til lederteammøder. | Fælles sprog, konsistente svar, delt opfølgning. Hvem gør hvad hvornår? Delte noter, beslutningslog, handlingsoversigt på tværs af trin. | Strategisk tilsyn via de rigtige spørgsmål. Årshjul, strategisk opfølgning, governance. Oversigt over beslutninger og handlinger, PDF-eksport til møder. |

# 4. Proceskortene — appens UX-motor

Hvert kort har to sider:

- Forside: Et centralt spørgsmål — det spørgsmål der er svært at rejse spontant

- Bagside: Tre skærpende spørgsmål + erkendelse + konkret handlingsforpligtelse

Kortene understøtter tre møde-modes pr. trin:

| Forberedelse | Hvad tager vi med ind i mødet? |
| --- | --- |
| Beslutning | Hvad beslutter vi? (strukturerede beslutninger — ikke bare noter) |
| Opfølgning | Hvem gør hvad hvornår? (handlingsliste med ansvar og deadline) |

I datamodellen skelnes der mellem to begreber, der er vigtige at holde adskilt:

| Kortdefinition | Det stabile kortindhold — spørgsmål, tekst, formål. Ændrer sig sjældent og er fælles for alle brugere. |
| --- | --- |
| Kortinstans | Brugerens egne noter, beslutninger og opgaver knyttet til dette kort i dette forløb. Dynamisk og bruger-specifik. |

Denne skelnen er essentiel for at bevare historik, selv når kortindholdet opdateres.

# 5. Datamodel — School as Tenant

Appen er multi-tenant med skolen som lejer. En skole kan have ét eller flere aktive forløb. Datastrukturen ser sådan ud:

Datastruktur School (tenant) → Forløb → Trin (01–06, pr. rolle) → KortInstans ├─ noter (privat / team / bestyrelse) ├─ beslutninger (hvad / hvem / hvornår) ├─ handlinger (opgave / ansvar / deadline / status) └─ mødesessioner (forberedelse → beslutning → opfølgning)

## Tre delingsniveauer

Data i appen opdeles i tre rum — og dette er et sikkerhedskrav, ikke et UI-valg:

| privat | Kun denne bruger ser det. Eks.: skolelederens personlige refleksioner. |
| --- | --- |
| team | Hele ledelsesteamet kan se det. Eks.: fælles handlingsplan for et trin. |
| bestyrelse | Bestyrelsesniveauet kan se det. Eks.: strategisk opfølgning og beslutningslog. |

Sikkerhedskrav De tre rum skal håndhæves på serversiden (Row Level Security eller tilsvarende). Thomas arbejder med fortrolige ledelses- og bestyrelsesdialoger. En fejl i adgangskontrol er et tillidsbrud — ikke blot en teknisk fejl.

# 6. Brugerflow

Det primære brugerflow ser sådan ud:

- Login (adgangskode eller magic link)

- Rollevalg: Skoleleder / Ledelsesteam / Bestyrelse

- Dashboard: Hvor er vi? Næste skridt? Seneste beslutninger

- Forløb → Trin 01–06 (med progressindikator)

- Kort (forside → bagside → handlingsforpligtelse)

- Noter [privat / team / bestyrelse] + Beslutningslog + Møde-mode

- Eksport: PDF — mødeopsummering / beslutningslog / handlingsliste

# 7. Teknisk arkitektur og tech stack

## Frontend: PWA

Appen bygges som Progressive Web App (PWA) — installérbar på telefon og tablet, offline-kapabel for kortlæsning og notekladder.

- Placering: strategiskskole.dk/app (parallel drift med eksisterende /forloeb)

- Service Worker scope: /app — IKKE hele sitet, for at undgå sideeffekter

- Designsprog: Merriweather (overskrifter) + Open Sans (brødtekst)

- Farver: Teal (skoleleder), Navy (ledelsesteam), Gold (bestyrelse)

## Backend: Tre mulige stacks

| Stack | Vurdering | Styrker | Estimat (drift/md.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase (anbefalet) | Bedst samlet (MVP + skalering) | Relationel datamodel, Row Level Security, magic links/passkeys, åben kildekode | 1.000–8.000 kr./md. (pilot) |
| Firebase (hurtigst MVP) | Hurtigste iteration | Realtid og hurtig opsætning. Kræver ekstra disciplin med tenant-grænser og datalæk-risiko. | 500–10.000 kr./md. (pilot) |
| Next.js + Neon (bedst langsigtet) | Mest kontrol og skalerbarhed | Fuld kontrol, parallel drift under /app, kontrolleret cutover. Kræver senior full-stack. | 1.500–12.000 kr./md. (pilot) |

# 8. Kritiske krav og arkitekturregler

Non-negotiable: /forloeb må ikke slettes Det eksisterende /forloeb er et aktivt login-/adgangsflow til proceskort. Det må IKKE slettes, overskrives eller deaktiveres, før den nye app er live og godkendt af Thomas. Start ny app under /app som parallel drift.

Derudover gælder disse krav:

| PWA-scope | Service Worker må kun scope til /app, ikke hele strategiskskole.dk. |
| --- | --- |
| Audit light | Simpelt ændringshistorik-spor på beslutninger og handlinger (hvem/hvornår). |
| PDF-eksport | MVP skal eksportere: mødeopsummering, beslutningslog og handlingsliste. |
| AI-refleksionspartner | Integration med eksisterende GPT som isoleret komponent, opt-in for brugeren. GPT-ID: g-69cea435188c8191b62f4b463a691da5 |

# 9. Roadmap: MVP → Fase 2 → Fase 3

| MVP | Multi-tenant (skole) • Rollevalg (tre niveauer) • Trinprogressering • Kortflip (forside/bagside) • Privat/team-noter • Beslutningslog • Handlingsoversigt • Møde-mode light • PDF-eksport • Audit light |
| --- | --- |
| Fase 2 | Realtid samarbejde i møde-mode (team-noter og beslutninger) • Årshjul/strategisk opfølgning som fast modul (bestyrelsens perspektiv) |
| Fase 3 | Mønster-spejling på tværs af møder og trin • AI-opsummeringer pr. mødesession og pr. trin (opt-in) |

# 10. Åbne spørgsmål

Følgende afklaringer er nødvendige, inden udviklingen kan igangsættes:

| Tech stack | Er beslutningen om Supabase truffet, eller ønskes der et tilbud på alle tre muligheder? |
| --- | --- |
| Udviklingspart | Intern udvikling, freelancer eller bureau? (påvirker budget og tidsplan væsentligt) |
| Budget | Hvad er det samlede budget for MVP-fasen? (øver/under 100.000 kr. er afgørende for scope) |
| Lanceringsdato | Hvornår skal MVP være live? (deadline, sæson, planlagte kurser/klienter der bruger appen?) |
| Antal brugere (MVP) | Hvor mange skoler og brugere forventes ved MVP-lancering? (1–5, 5–20, 20+) |
| Auth-metode | Magic links foretrækkes? Eller skal der være adgangskode-login som fallback? |
| Eksisterende data | Skal data fra det nuværende /forloeb migreres til den nye app, eller startes der på blank? |

# 11. Eksisterende digitalt forløb

Thomas har allerede et digitalt proceskortforløb på strategiskskole.dk/forloeb med kortindhold for alle tre niveauer. Kortdefinitionerne hentes herfra og reimplementeres i den nye app.

| Canva design-ID | DAHEmR5FufQ (6 sider, kortformat 376×532 px) |
| --- | --- |
| Brand Kit | kAEw2ybOvuw |
| Rediger | https://www.canva.com/d/Sm47DDibqhX2S3n |

# 12. Kontakt og næste skridt

Thomas Kjerstein Strategiskskole.dk thomas@strategiskskole.dk +45 61 65 73 65 www.strategiskskole.dk